Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2; 82-433 Mikołajki Pomorskie

Tel. 55 640 43 57

e-mail: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl

Mikołajki Pomorskie, dnia 12.04.2021 r.

Sz. P

Radni Gminy Mikołajki Pomorskie

ODPOWIEDZ NA INTERPELACJĘ Z DNIA 30.03.2021 r.

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie w odpowiedzi na  interpelację grupy radnych udziela informacji w sprawie:

Ad.1   Czy fundusze sołeckie za rok n2020 zostały w całości zrealizowane?

Prosimy o informację, w których sołectwach zrealizowane zostały w 100%, a w których nie i dlaczego?

| W 2020r. sołectwa z terenu naszej gminy przeznaczyły środki funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć związanych z remontem dróg. Nie udało się wykorzystać w 100 procentach tych pieniędzy, jednakże nie skutkowało to niezrealizowaniem planowanych zamierzeń. W 2020r. przeprowadzono bieżące remonty dróg a zapłata za remont została poniesiona ze środków, które były zaplanowane w budżecie gminy na 2020r. Realizacja wykonania przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego za rok 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sołectwa |  |  |  | PLAN | WYKONANIE na dzień 31.12.2020 roku | Procent wykonania planu |
|  | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania, przedsięwzięcia- realizacja |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  | 325 929,84zł | 269 773,42 zł | 82,77% |
| 1 | SOŁECTWO Balewo |  |  |  | 18 217,73zł | 12 427,90 zł | 68,22% |
|  | 926 | 92695 |  | 1. Zakup i montaż wiaty ogrodowej(usługa). | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |  |
|  |  |  | 4300 |  |  |  |  |
|  | 600 | 60095 | 4210 | 2. Zakup i montaż znaków drogowych (zakup) | 500,00 zł | 150,55 zł |  |
|  | 900 | 90003 | 4210 | 3. Okaszanie (zakup). | 500,00 zł | 500,00 zł |  |
|  | 900 | 90015 | 6050 | 4. Zakup i montaż lampy oświetleniowej na drodze wewnętrznej(usługa, zakup) | 7 217,73 zł | 1 777,35 zł |  |
| 2 | SOŁECTWO Cierpięta |  |  |  | 18 217,73zł | 18 185,41 zł | 99,82% |
|  | 600 | 60017 | 4270 | 1. Zakup i montaż studni chłonnych (remont drogi) | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł |  |
|  | 900 | 90003 | 4210 | 2. Okaszanie (zakup) | 900,00 zł | 900,00 zł |  |
|  | 600 | 60017 | 4300 | 3. Wycinka drzew (usługa) | 1 700,00 zł | 1 700,00 zł |  |
|  | 926 | 92695 | 4210 | 4. Odnowienie ławo-stołów (zakup materiałów) | 617,73 zł | 585,41 zł |  |
| 3 | SOŁECTWO Cieszymowo |  |  |  | 42 560,39zł | 32 870,60 zł | 77,23% |
|  | 010 | 01010 | 6050 | 1. Przebudowa stacji uzdatniania wody (wydatek inwestycyjny) | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |  |
|  | 921 | 92195 | 4210 4300 | 2. Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów ) | 200,00 zł 9 800,00 zł | 0,00 zł 9 800,00 zl |  |
|  | 600 | 60016 | 4210 | 3. Zakup lustra drogowego przy świetlicy wiejskiej (zakup) | 600,00 zł | 461,25 zł |  |
|  | 900 | 90003 | 4210 | 4. Okaszanie (zakup) | 500,00 zł | 500,00 zł |  |
|  | 900 | 90015 | 6050 | 5. Zakup i montaż lampy oświetleniowej (zakup, usługa) | 10 000,00 zł | 2 392,35 zł |  |
|  | 926 | 92695 | 4210 | 6. Doposażenie placu zabaw (Linki) (zakup) | 11 460,39 zł | 9 717,00 zł |  |
| 4 | SOŁECTWO |  |  | Dąbrówka Pruska | 15 129,09zł | 13 782,31 zł | 91,10% |
|  | 921 | 92195 | 4300 | 1. Obsługa TOI-TOI (usługa) | 200,00 zł | 0,00 zł |  |
|  | 900 | 90003 | 4210 | 2. Okaszanie (zakup) | 500,00 zł | 500,00 zł |  |
|  | 921 | 92195 | 4210 | 3. Zakup gaśnic (zakup)i tabliczki | 700,00 zł | 221,40 zł |  |
|  | 600 | 60095 | 4210 | 4. Zakup osłon na przystanki autobusowe (zakup) | 1 200,00 zł | 1 199,62 zł |  |
|  | 600 | 60095 | 4210 | 5. Zakup tablic ogłoszeniowych (zakup) | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł |  |
|  | 921 | 92195 | 4210 | 6. Zakup tabliczki informacyjnej przy świetlicy | 300,00 zł | 172,20 zł |  |
|  | 921 | 92195 | 4300 | 7. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (polbruk) | 6 829,09 zł | 6 829,09 zł |  |
|  | 921 | 92195 | 4270 | 8. Remont świetlicy wiejskiej (zakup, usługa) | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł |  |
|  | 600 | 60016 | 4270 | 9. Zakup podsypki żwirowej na drogę gminną (zakup, usługa) | 3 000,00 zł | 2 460,00 zł |  |
| 5 | SOŁECTWO Dworek |  |  |  | 19 683,52zł | 19 493,37 zł | 99,03% |
|  | 921 | 92195 | 4210 | 1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (usługa, zakup) | 3 200,00 zł | 3 183,98 zł |  |
|  | 600 | 60016 | 4270 | 2. Remont chodnika przy drodze Dworek- Perklice | 14 483,52 zł | 14 480,00 zł |  |
|  | 600 754 | 60016 75412 | 4270 4210 | 4. Utwardzenie dróg gminnych (zakup/ usługa) oraz dofinansowanie kosztów utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich (zakup) | 1 000,00 zł 1 000,00 zł | 1 000,00 zł 829,39 zł |  |
| 6 | SOŁECTWO Kołoząb |  |  |  | 14 972,04zł | 4 682,00 zł | 31,27% |
|  | 600 | 60016 | 4270 | 1. Remont drogi gminnej( Kołoząb- Sadłuki) (usługa remontowa) | 5 000,00 zł | 0,00 zł |  |
|  | 900 | 90003 | 4210 | 2. Okaszanie (zakup) | 500,00 zł | 500,00 zł |  |
|  | 926 | 92695 | 4210 | 3. Konserwacja placu zabaw (zakup) | 300,00 zł | 0,00 zł |  |
|  | 926 | 92695 | 4210 | 4. Doposażenie placu zabaw (zakup) | 5 000,00 zł | 4 182,00 zł |  |
|  | 900 | 90026 | 4210 | 5. Zakup pojemnika na odpady (zakup) | 1 500,00 zł | 0,00 zł |  |
|  | 900 | 90026 | 4300 | 6. Utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady | 2 672,04 zł | 0,00 zł |  |
| 7 | SOŁECTWO Krasna Łąka |  |  |  | 22 876,86zł | 16 732,80 zł | 73,14% |
|  | 900 | 90015 | 4300 | 1. Montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Krasna Łąka (usługa, zakup) | 9 000,00 zł | 3 093,45 zł |  |
|  | 600 | 60016 | 4270 | 2. Remont dróg gminnych w sołectwie Krasna Łąka (zakup, usługa) | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |  |
|  | 921 | 92195 | 4210 4300 | 3. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Krasnej Łące (zakup materiałów + usługa) | 11 026,86 zł 850,00 zł | 11 011,35 zł 628,00 zł |  |
| 8 | SOŁECTWO Krastudy |  |  |  | 17 537,18zł | 12 280,36 zł | 70,02% |
|  | 600 | 60095 | 4300 | 1. Zakup i montaż przystanku autobusowego (zakup, usługa) | 5 037,18 zł | 3 708,40 zł |  |
|  | 600 | 60017 | 6050 | 2. Wykonanie dokumentacji drogi Krastudy- Nowy Targ | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł |  |
|  | 926 | 92695 | 4210 | 3. Zakup i montaż ławek ogrodowych (zakup) oraz przygotowanie terenu pod montaż przystanku autobusowego w Sołectwie Krastudy (zakup) | 2 000,00 zł | 1 976,04 zł |  |
|  | 600 | 60095 | 4210 | 4. Zakup i montaż tabliczek adresowych (zakup) | 3 000,00 zł | 2 231,22 zł |  |
|  | 921 | 92195 | 4210 | 5. Doposażenie Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w termosy na potrzeby Sołectwa Krastudy (zakup) | 400,00 zł | 364,70 zł |  |
|  | 600 | 60016 | 4270 | 6. Remont dróg gminnych w Sołectwie Krastudy (usługa zakup) | 3 100,00 zł | 0,00 zł |  |
| 9 | SOŁECTWO Mikołajki Pomorskie |  |  |  | 52 349,80zł | 47 108,07 zł | 89,99% |
|  | 900 921 | 90015 92195 | 6050 4210 | 1. Zakup lamp do oświetlenia placu zabaw w Mikołajkach Pomorskich oraz zakup projektora kinowego wraz z okablowaniem i ekranem kinowym do Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego (zakup) | 15 000,00 zł 5 000,00 zł | 15 000,00 zł 5 000,00 zł |  |
|  | 600 | 60016 | 4270 | 2. Poszerzenie ulicy Spacerowej i remont ulicy Jasnej (usługa, zakup) | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł |  |
|  | 926 | 92695 | 4210 | 3. Doposażenie basenu gminnego (zakup) | 7 000,00 zł | 3 521,01 zł |  |
|  | 926 | 92695 | 4210 | 4. Doposażenie placu zabaw (zakup) | 5 000,00 zł | 4 998,97 zł |  |
|  | 600 | 60017 | 4210 | 5. Zakup i montaż progów zwalniających oraz znaków drogowych (zakup, usługa) | 2 349,80 zł | 588,09 zł |  |
| 10 | SOŁECTWO Mirowice |  |  |  | 13 610,95zł | 13 600,00 zł | 99,92% |
|  | 600 | 60016 | 6050 | 1. Sporządzenie dokumentacji na drogę gminną w Sołectwie Mirowice (usługa) | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł |  |
|  | 600 | 60016 | 4270 | 2. Zakup materiałów na remont drogi gminnej (usługa remontowa) | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |  |
|  | 600 | 60016 | 4270 | 3. Zakup materiału na remont drogi gminnej w Mirowicach (usługa, zakup) | 5 610,95 zł | 5 600,00 zł |  |
| 11 | SOŁECTWO Nowe Minięta |  |  |  | 16 071,39zł | 15 222,80 zł | 94,72% |
|  | 921 | 92195 | 4210 | 1. Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Nowych Miniętach (usługa, zakup) | 2 400,00 zł | 2 155,80 zł |  |
|  | 600 | 60016 | 4270 | 2. Remont dróg gminnych w Sołectwie Nowe Minięta (zakup, usługa) | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł |  |
|  | 926 | 92695 | 4210 | 3. Okaszanie i konserwacja placu zabaw (zakup) | 1 100,00 zł | 500,00 zł |  |
|  | 921 | 92195 | 4270 | 4. Remont parkingu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Miniętach (zakup, usługa) | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |  |
|  | 926 | 92695 | 4210 | 5. Doposażenie placu zabaw (zakup) | 3 571,39 zł | 3 567,00 zł |  |
| 12 | SOŁECTWO Perklice |  |  |  | 11 988,10zł | 11 988,00 zł | 100,00% |
|  | 010 | 01010 | 6050 | 1. Aktualizacja dokumentacji rozbudowy wodociągu (usługa, zakup) | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |  |
|  | 900 | 90015 | 6050 | 2. Wykonanie dokumentacji oświetlenia przystanku autobusowego w Perklicach | 6 988,10 zł | 6 988,00 zł |  |
| 13 | SOŁECTWO Pierzchowice |  |  |  | 16 437,84zł | 15 817,39 zł | 96,23% |
|  | 921 | 92195 | 4210 4270 | 1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Pierzchowicach (usługa, zakup) | 4 500,00 zł 500,00 zł | 4 217,39 zł 500,00 zł |  |
|  | 900 | 90003 | 4210 | 2. Okaszanie (zakup) | 600,00 zł | 600,00 zł |  |
|  | 921 | 92195 | 4300 | 3. Usługa usunięcia nieczynnego szamba i uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (usługa) | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł |  |
|  | 600 | 60016 | 4270 | 4. Remont dróg gminnych (zakup, usługa) | 8 337,84 zł | 8 000,00 zł |  |
| 14 | SOŁECTWO Sadłuki |  |  |  | 14 919,69zł | 9 580,50 zł | 64,21% |
|  | 921 | 92195 | 4210 4270 | 1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Sadłukach (usługa, zakup) | 500,00 zł 1 000,00 zł | 500,00 zł 1 000,00 zł |  |
|  | 921 | 92195 | 4300 | 2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (usługa) | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |  |
|  | 921 | 92195 | 4210 | 3. Zakup tablicy informacyjnej przy śwoietlicy) | 1 000,00 zł | 937,50 zł |  |
|  | 900 | 90003 | 4210 | 4. Okaszanie (zakup) | 500,00 zł | 500,00 zł |  |
|  | 921 | 92195 | 4210 | 5. Zakup namiotu straganowego (zakup) | 2 000,00 zł | 659,00 zł |  |
|  | 600 | 60016 | 4270 | 6. Naprawa dróg gminnych w Sołectwie Sadłuki (zakup usługa) | 4 919,69 zł | 984,00 zł |  |
| 15 | SOŁECTWO Stążki |  |  |  | 17 327,78zł | 11 972,16 zł | 69,09% |
|  | 926 | 92695 | 4210 | 1. Zakup tablicy informacyjnej (zakup) | 1 000,00 zł | 994,81 zł |  |
|  | 600 | 60016 | 6050 | 2. Wykonanie dokumentacji drogi Cieszymowo- Stążki (wydatek inwestycyjny) | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |  |
|  | 926 | 92695 | 4210 | 3. Okaszanie i konserwacja placu zabaw (zakup) | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |  |
|  | 754 | 75412 | 4210 | 4. Zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich (zakup) | 200,00 zł | 200,00 zł |  |
|  | 010 | 01010 | 6050 | 5. Przebudowa stacji uzdatniania wody (wydatek inwestycyjny) | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |  |
|  | 900 | 90015 | 6050 | 6. Zakup i montaż lampy oświetleniowej (usługa, zakup) | 7 127,78 zł | 1 777,35 zł |  |
| 16 | SOŁECTWO Wilczewo |  |  |  | 14 029,75zł | 14 029,75 zł | 100,00% |
|  | 921 | 92195 | 4270 | 1. Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej (usługa, zakup) | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł |  |
|  | 900 | 90003 | 4210 | 2. Okaszanie (zakup) | 879,75 zł | 879,75 zł |  |
|  | 921 | 92195 | 4300 | 3. Konserwacja alarmu (zakup) | 150,00 zł | 150,00 zł |  |

WÓJT

Maria Pałkowska-Rybicka